Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13. i 153/13) i članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), općinski načelnik Općine Kloštar Podravski podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade

na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

I.

Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaćene su komunalne djelatnosti čije se održavanje financira iz sredstava komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini.

II.

Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini (u daljnjem tekstu: Program) donesen je 4. prosinca 2013. godine, a Izmjene Programa donesene su 28. listopada 2014. godine, sve je objavljeno u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/13. i 15/14.

III.

Iz sredstava Programa predviđeno je financiranje sljedećih komunalnih djelatnosti:

1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na održavanje javnih površina:

* sanacija odlagališta otpada

1. Održavanje javne rasvjete:

* zamjena žarulja i potrebni popravci na cijelom području Općine

1. Održavanje groblja:

* održavanje zelenih površina, košnja trave od travnja do listopada

1. Održavanje odvodnih kanala za oborinske vode na području Općine
2. Održavanje nerazvrstanih cesta

* u naselju Kloštar Podravski u ulici Veseli breg

polaganje asfaltnog sloja 3000 m,

* u naselju Prugovac u ulici Matije Gupca

od kućnog broja 1 do kućnog broja 32 polaganje

asfaltnog sloja 1000 m,

* u naselju Prugovac u Livadskoj ulici od kućnog

broja 1 do kućnog broja 9A polaganje asfaltnog sloja 800 m

* nerazvrstana cesta Kozarevac – Prugovac polaganje

asfaltnog sloja 4000 m,

* u naselju Kozarevac u Zagrebačkoj ulici od kućnog

broja 1 do kućnog broja 71 polaganje asfaltnog

sloja 2000 m.

IV.

U tijeku 2014. godine iz Programa planirano je i ostvareno:

Planirano u kunama Ostvareno u kunama

1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi

na održavanje javnih površina 140.000,00 129.827,78

1. Održavanje javne rasvjete 200.000,00 80.086,22
2. Održavanje groblja 21.000,00 21.518,78
3. Održavanje nerazvrstanih cesta 420.000,00 366.604,59

Ukupno: 811.000,00 598.037,37

V.

Izvješće se upućuje Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski na usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

KLASA: 363-02/13-01/02

URBROJ: 2137/16-15-3

Kloštar Podravski, 10. ožujka 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Siniša Pavlović