Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13. i 153/13) i članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), općinski načelnik Općine Kloštar Podravski podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini

I.

Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaćena je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini.

II.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini (u daljnjem tekstu: Program) donesen je 4. prosinca 2013. godine, Izmjene Programa donesene su 28. listopada 2014. godine. Sve je objavljeno u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije broj 18/13. i 15/14.

III.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme i predviđeni troškovi planirani su i realizirani za sljedeće komunalne djelatnosti:

* javne površine (izgradnja objekata).

IV.

U tijeku 2014. godine iz Programa planirano je i ostvareno:

Planirano u kunama Ostvareno u kunama

1. Javne površine (izgradnja objekata)
   1. Adaptacija društvenog doma u

naselju Kloštar Podravski i

ostalih društvenih domova te

objekata mrtvačine na

području Općine 215.000,00 170.159,01

* 1. Izgradnja školsko sportske dvorane

u naselju Kloštar Podravski 100.000,00 85.000,00

* 1. Izgradnja dječjeg vrtića na području

Općine Kloštar Podravski 20.000,00 5.875,00

* 1. Izgradnja „Etno kuće“ u naselju Kloštar

Podravski 0,00 0,00

* 1. Izgradnja solarnih elektrana na području

Općine Kloštar Podravski 100.000,00 0,00

* 1. Izgradnja kružnog toka u centru naselja

Kloštar Podravski 500.000,00 0,00

* 1. Izgradnja dječjih igrališta u naseljima

Budančevica, Kloštar Podravski,

Kozarevac i Prugovac 100.000,00 0,00

1. Nerazvrstane ceste

* Račun 4212 Poslovni objekti 535.000,00 261.034,01
* Račun 4213 Ceste i slični građevinski objekti 500.000,00 0,00

V.

Izvješće se upućuje Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski na usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

KLASA: 363-02/13-01/03

URBROJ: 2137/16-15-3

Kloštar Podravski, 10. ožujka 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Siniša Pavlović