
Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18,  110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 46. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik“ Koprivničko-križevačke županije broj 4/21), Općinski načelnik općine Kloštar Podravski podnosi

  Izvješće o ostvarenju
 programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Kloštar Podravski
 za  2025. godinu

Članak 1.

Ostvarenje Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski tijekom  2025. godine provedeno je kroz sljedeće djelatnosti:

	Opis poslova/djelatnosti
	Planirano
eura
	
Ostvareno
eura
	
Index

	Kapitalni projekt K100007 : „Obnova društvenih domova i mrtvačnica na području Općine“-obnova i uređenje mrtvačnica u naseljima Prugovac,Kloštar Podravski,Kozarevac
	7.601,71
	


7.601,71
	


100,00%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	7.601,71
	7.601,71
	100,00%

	Kapitalni projekt K100012 : „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija“-naselja Budančevica,Kozarevac, Prugovac i Kloštar Podravski
	202.418,32
	


121.529,78
	


60,04%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	             112.418,32           
	        

112.418,32                      
	
100,00%

	Izvor financiranja : 8.1. Primici od zaduživanja
	90.000,00
	9.111,46
	                10,12%

	Kapitalni projekt K100020 : „Projektno tehnička dokumentacija“
	55.143,93
	
              57.768,93
	
104,76%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	               20.000,00
	              22.625,00
	113,13%

	Izvor financiranja : 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna
	               35.143,93
	
              35.143,93
	
100,00%

	Kapitalni projekt K100021 : „Izgradnja i uređenje tržnice u Kloštru Podravskom“
	971.894,92
	
         931.038,11   
	
95,80%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	                 171.894,92
	
172.094,92
	
100,12%

	                                5.2. Ostale pomoći
	0,00
	
480.269,74
	

	                                 8.1. Primici od zaduživanja
	800.000,00
	            278.673,45
	34,83%

	Aktivnost A100048: „Stručni nadzor za tržnicu“
	30.000,00
	25.587,60
	85,29%

	Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici
	30.000,00
	25.587,60
	85,29%

	Kapitalni projekt K100035: „ Rekonstrukcija i opremanje nogometnih igrališta u Kloštru Podravskom“-naselja Budančevica, Kozarevac, Prugovac, Kloštar Podravski.
	23.209,14
	


20.709,14
	


89,23%

	Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici
	23.209,14
	20.709,14
	89,23%

	Kapitalni projekt K100038 Pješačka staza u naselju Kloštar Podravski ul.Kralja Tomislava (br.6.-45)
	85.747,63
	

85.747,63
	

100,00%

	Izvor financiranja: 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna
	85.747,63
	
85.747,63
	
                100,00%

	Kapitalni projekt K100032 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste ul.Dražena Horvata
	9.121,73
	9.121,73
	100,00%

	Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici
	9.121,73
	9.121,73
	100,00%

	Kapitalni projekt K100010 Video nadzor
	1.120,00
	1.120,00
	100,00%

	Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici
	1.120,00
	1.120,00
	100,00%

	Aktivnost A100050 Izrada izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski
	14.750,00
	 

14.750,00
	

100,00%

	Izvor financiranja: 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna
	14.750,00
	  
14.750,00
	
100,00%

	UKUPNO EURA:
	1.401,007,38
	1.274.974,63
	91,00%

	
	
	
	



                             
Obrazloženje ostvarenih projekata:

1. Kapitalni projekt „Obnova društvenih domova i mrtvačnica na području općine“- izvršenje za 2025. godinu iznosi 7.601,71 eura.  U 2025. godini ulagano je u obnovu zgrade javne namjene tj.društvenog doma u naselju Prugovac, elektoinstalacijski radovi+oprema: 6.376,71 euro, te zamjena vrata za dom u naselju Prugovac u iznosu od 1.225,00 eura. Realizirano je 100,00% od planiranog u 2025. godini.
2. Kapitalni projekt „Izgradnja vodnokomunalne infrasturkure aglomeracija“-izvršenje za 2025. godinu iznosi 121.529,78 eura. U  2025. godini je ulagano u izgradnju kanalizacije u naseljima Budančevica,Prugovac,Kozarevac i Kloštar Podravski, realizirano je 60,04% u odnosu na godišnji plan.
3. Kapitalni projekt „Projektno tehnička dokumentacija“- izvršenje za 2025. godinu iznosi 57.768,93 eura. U 2025. godini je realizirano 104,76% od planiranih troškova vezanih za taj projekt, tj. izrade elaborata, projektnih rješenja i ostale dokumentacije vezane za tekuće projekte i projekte u pripremi.
4. Kapitalni projekt „Izgradnja i uređenje tržnice u Kloštru Podravskom“- izvršenje za 2025. godinu iznosi 931.038,11 eura. U 2025. godini je realizirano 95,80% od planiranog ulaganja u taj projekt. Troškovi vezani uz taj projekt se većinom odnose na završne radove , troškovi projekte dokumentacije za kotlovnicu : 5.625,00 eura, priključak struje: 8.961,84 eura te gradnja i oprema : 916.451,27 eura.
5. Kapitalni projekt „Stručni nadzor za tržnicu“- izvršenje za 2025. godinu iznosi 25.587,60 eura .Projekt je realiziran  85,29% u odnosu na godišnji plan. Troškovi vezani uz taj projekt se odnose na usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu.
6. Kapitalni projekt „Rekonstrukcija i opremanje nogometnih igrališta u Kloštru Podravskom“ izvršenje za 2025. godinu iznosi 20.709,14 eura. Projekt je 2025. godine realiziran 89,23% od planiranih godišnjih troškova. Navedeni troškovi se odnose na izgradnju ograde školskog igrališta u Prugovcu i radove na objektu NK Prugovac, gradnja 16.162,50 eura te oprema 4.546,64 eura.
7. Kapitalni projekt „Pješačka staza u naselju Kloštar Podravski ul. Kralja Tomislava (br.6-45)“ izvršenje za 2025. godinu iznosi 85.747,63 eura. Projekt je realiziran 99,71% kroz troškove stručnog nadzora u iznosu od 2.875,00 eura te sama gradnja (asfaltiranje i ostalo cca 0,39 km) 82.872,63 eura, tj. završen je prema planiranom.
8. Kapitalni projekt K100032 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste ul.Dražena Horvata izvršenje za 2025. godinu iznosi 9.121,73 eura. Projekt je realiziran 100,00% za navedeno razdoblje.
9. Kapitalni projekt K100010 „Video nadzor“ izvršenje za 2025. godinu iznosi 1.120,00 eura. Projekt je realiziran 100,00% u odnosu na plan. Troškovi vezani za taj projekt odnose se na nabavu dvije kamere sa pripadajućom opremom, koje su postavljene u industrijskoj zoni.
10. Aktivnost A100050 „Izrada izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski“ izvršenje za 2025. godinu iznosi 14.750,00 eura. Troškovi vezani za taj projekt odnose se na izradu izmjena plana koje su potrebne radi ažuriranja uvjeta za građenje građevina i provedbu drugih zahvata u prostoru na određenoj lokaciji.

Iz priložene tablice i obrazloženja realizacije koja je 91,00% u odnosu na planiranu možemo vidjeti da projekti idu prema planu i nema prevelikih odstupanja u odnosu na plan koji je donijet prema zadnjim Izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu. Neki projekti su nam završili u prvoj polovici 2025. godine( Pješačka staza), dok se drugi odvijaju prema očekivanoj dinamici i sukladno financijskim mogućnostima. Veće odstupanje nam je u projektu aglomeracije koji iziskuje i veću prilagodljivost zbog vrste posla koji se odrađuje ( poslovi ovise o vremenskim uvjetima, novonastalim troškovima koji zavise o terenu na kojem se gradi itd.).
 

 
                                                     Članak 2.

Izvori sredstava za financiranje djelatnosti iz članka 1. osigurani su u Proračunu Općine Kloštar Podravski za 2025. godinu, na sljedeći način:

	Izvori sredstava
	Planirano
eura
	Ostvareno
eura

	Opći prihodi i primici (1.1)
	375.365,82                                
	371.278,42

	Pomoći proračunu iz drugih proračuna(5.1.)
	135.641,56
	135.641,56

	Primici od zaduživanja(8.1.)
	                               890.000,00
	
287.784,91

	Ostale pomoći(5.2.)
	
0,00
	
480.269,74

	UKUPNO EURA:
	1.401.007,38
	1.274.974,63



Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Koprivničko-križevačke županije.


OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI



KLASA:				
URBROJ: 			
Kloštar Podravski, __________ 2026. godine



           Općinski načelnik:
									           Siniša Pavlović
                                             
  
