Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18,  110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 46. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik“ Koprivničko-križevačke županije broj 4/21), Općinski načelnik općine Kloštar Podravski podnosi
Izvješće

o ostvarenju programa održavanja
komunalne infrastrukture u općini Kloštar Podravski
za 2025. godinu
Članak 1.

 
Ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski,   tijekom  2025. godine provedeno je kroz sljedeće aktivnosti i projekte:
	Opis poslova/djelatnosti
	Planirano
 eura
	Ostvareno
eura
	Index

	Aktivnost A100009 Održavanje javne rasvjete
	23.000,00
	16.760,94
	72,87%

	Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici
	18.000,00
	11.903,75
	                66,13%

	                               4.2. Komunalni doprinos i naknade
	                5.000,00
	4.857,19
	 97,14

	Aktivnost A100010 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica
	126.128,94
	117.281,14
	  92,99%

	Izvor financiranja:4.1. Prihodi po posebnim propisima
	10.000,00


	3.842,50
	38,43%

	1.1. Opći prihodi i primici
	85.000,00
	            82.309,70
	96,83%

	                                4.2. Komunalni doprinos i naknade
	              31.128,94
	31.128,94
	100,00%

	Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina
	216.000,00
	 214.582,62
	99,34%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	                216.000,00
	214.582,62
	99,34%

	Aktivnost A100014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
	35.000,00
	            31.595,00
	90,27%

	Izvor financiranja:  1.1. Opći prihodi i primici
	35.000,00
	31.595,00
	                90,27%

	Aktivnost A100043 Održavanje građevina,uređaja i predmeta javne namjene
	1.000,00
	872,14
	                87,21%

	Izvor financiranja : 4.2. Komunalni doprinos i naknade
	1.000,00
	872,14
	87,21%

	Aktivnost A100046 Održavanje čistoće javnih površina
	46.000,00
	67.122,75
	145,92%

	Izvor financiranja : 4.2. Komunalni doprinos i naknade
	46.000,00
	               67.122,75
	145,92%

	
	
	
	

	Aktivnost A100050: Skrb o uhvaćenim psima,uklanjanje i zbrinjavanje uginulih i životinja lutalica
	38.000,00
	38.281,13
	100,74%

	Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici
	38.000,00
	38.281,13
	100,74%

	Aktivnost A100016 Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija
	19.058,63
	19.058,63
	100,00%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	19.058,63
	19.058,63
	              100,00%

	UKUPNO EURA:
	504.187,57
	505.554,35
	100,27%

	
	
	
	

	
	
	
	


Obrazloženje programa održavanja komunalne infrastrukture:

· Održavanje javne rasvjete – izvršenje 2025.: 16.760,94 eura. Troškovi koji su vezani u ostvarenju ovog programa odnose se na popravak i zamjenu rasvjetnih tijela, održavanje božićne rasvjete i ostalo( naselja Budančevica, Kozarevac, Prugovac i Kloštar Podravski). Program je ostvaren 72,87% od planiranog. Ostvarenje je manje od planiranog zbog manjih troškova kod božićne rasvjete (većina rasvjetnih tijela je bila u funkciji.)

1.Popravak i zamjena rasvjetnih tijela—14.573,44 eura

2.Montaža božićne rasvjete(kroz sva naselja)—2.187,50 eura

· Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica – izvršenje 2025.: 117.281,14 eura. Troškovi koji su vezani u ostvarenju ovog programa odnose se na nasipavanje cesta šljunkom i razgrtanje, održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije, košnju bankina i ostalo(naselja Prugovac,Budančevica,Kozarevac i Kloštar Podravski). Program je ostvaren 92,99% od planiranog te nema prevelikog odstupanja od plana.

1.Nasipavanje cesta šljunkom,razgrtanje, drobljenje kamena i ravnanje poljskih puteva—90.568,64 eura
2.Vertikalna i horizontalna signalizacija—0,00 eura

3.Košnja bankina—26.712,50 eura

· Održavanje javnih zelenih površina –izvršenje 2025.: 214.582,62 eura. Troškovi koji su vezani u ostvarenju ovog programa odnose se na održavanje zelenila-ukrasno bilje trajnice, orezivanje drveća i čišćenje/košnja parkova, obrezivanje živice, grabljanje zelenih površina, sanacija javnih površina-prokopi(naselja Prugovac,Kozarevac,Budančevica i Kloštar Podravski). Program je ostvaren 99,34% prema očekivanom tijeku navedenih poslova.

1.Održavanje zelenila-ukrasno bilje trajnice—430,50 eura
2.Orezivanje drveća i čišćenje/košnja parkova—206.173,27 eura
3.Obrezivanje živice, grabljanje zelenih površina—7.978,85 eura

4.Sanacija javnih površina-prokopi—0,00 eura
· Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda –izvršenje 2025.: 31.595,00 eura Troškovi koji su vezani u ovom ostvarenju odnose se na čišćenje odvodnih kanala i prokopa(naselja Prugovac, Kozarevac, Budančevica i Kloštar Podravski). Program je ostvaren 90,27% u odnosu na plan, tj. prema očekivanoj dinamici za vremensko razdoblje od godine dana.
1.Odvodnja i ispuštanje oborinskih voda(čišćenje odvodnih jaraka)—31.595,00 eura
     -      Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene-izvršenje 2025.: 872,14 eura.
            Troškovi koji su vezani za ovo ostvarenje odnose se na uređenje fontane u Kloštru    Podravskom. Program je ostvaren 87,21% u odnosu na plan.
· Održavanje čistoće javnih površina –izvršenje 2025.: 67.122,75 eura. Troškovi vezani uz ovaj program ostvareni su 145,92% u odnosu na plan. Povećanje izvršenja odnosi se na povećane troškove koje smo imali u zimskoj službi zbog češćih snježnih padalina (naselja Prugovac,Kozarevac,Budančevica i Kloštar Podravski).
1.Odvoz smeća s javnih površina—40.373,27 eura
2.Čišćenje javnih prometnih površina te dijelova cesta koja prolaze kroz naselje od snijega, te ručno posipanje soli—26.749,48 eura
· Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija-izvršenje 2025.: 19.058,63 eura. Troškovi vezani uz ovaj program ostvareni su u iznosu od 100,00% u odnosu na plan.
1.Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija obavljane su sukladno potrebi i zakonskim propisima u naseljima Budančevica,Prugovac, Kozarevac i Kloštar Podravski.—19.058,63 eura.
· Skrb o uhvaćenim psima, uklanjanje i zbrinjavanje uginulih i životinja lutalica – troškovi vezani uz ovaj dio su ostvareni 100,74% u odnosu na planirano.

1.Skrb o uhvaćenim psima- obavlja veterinarska stanica Koprivnica te šalje račun mjesečno sa pripadajućom specifikacijom.—38.281,13 eura
Ukupno ostvarenje programa održavanja za  2025. godinu u odnosu na plan je 100,27% te je zadovoljavajuće s obzirom na varijabilne troškove vezane za te poslove. Odstupanja po pojedinim aktivnostima događaju se zbog nepredvidivih okolnosti poput vremenskih prilika (duže razdoblje košnje), poslova aglomeracije koja je u tijeku i ostalog.

Članak 2.
Izvori sredstava za financiranje djelatnosti iz članka 1. osigurani su u Proračunu općine Kloštar Podravski za 2025. godinu, na sljedeći način:
	Izvori sredstava
	Planirano
	Ostvareno

	1.Opći prihodi i primici(1.1)
	411.058,63
	397.730,83

	2.Komunalni doprinos i naknade (4.2.)
	83.128,94
	103.981,02

	3. Prihodi po posebnim propisima (4.1.)
	10.000,00
	3.842,50

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	UKUPNO EURA:
	504.187,57
	                            505.554,35


Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Koprivničko-križevačke županije.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI
KLASA:



URBROJ:




Kloštar Podravski, __________2026. godine

           Općinski načelnik:









         Siniša Pavlović
