Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18,  110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 46. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik“ Koprivničko-križevačke županije broj 4/21), Općinski načelnik Općine Kloštar Podravski podnosi
Izvješće

o ostvarenju programa održavanja
komunalne infrastrukture u općini Kloštar Podravski
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2026. godine
Članak 1.

 
Ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski, tijekom prvog polugodišta 2026. godine provedeno je kroz sljedeće aktivnosti i projekte:
	Opis poslova/djelatnosti
	Planirano
 eura
	Ostvareno
eura
	Index

	Aktivnost A100009 Održavanje javne rasvjete
	15.000,00
	30.125,00
	200,83%

	Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici
	5.000,00
	30.125,00
	602,50%

	                               4.2. Komunalni doprinos i naknade
	              10.000,00
	0,00
	

	Aktivnost A100010 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica
	130.000,00
	38.361,89
	               29,51%

	Izvor financiranja:4.1. Prihodi po posebnim propisima
	10.000,00


	0,00
	0,00%

	1.1. Opći prihodi i primici
	100.000,00
	38.361,89
	38,36%

	                                4.2. Komunalni doprinos i naknade
	              20.000,00
	0,00
	0,00%

	Aktivnost A100011 Održavanje javnih površina
	200.000,00
	134.987,47
	67,49%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	                   200.000,00
	134.987,47
	67,49%

	Aktivnost A100014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
	35.000,00
	            29.336,25
	83,82%

	Izvor financiranja:  1.1. Opći prihodi i primici
	35.000,00
	29.336,25
	83,82%

	Aktivnost A100043 Održavanje građevina,uređaja i predmeta javne namjene
	1.000,00
	0,00
	                0,00%

	Izvor financiranja : 4.2. Komunalni doprinos i naknade
	1.000,00
	0,00
	0,00%

	Aktivnost A100046 Održavanje čistoće javnih površina
	40.000,00
	44.372,74
	110,93%

	Izvor financiranja : 4.2. Komunalni doprinos i naknade
	40.000,00
	            44.372,74
	110,93%

	
	
	
	

	Aktivnost A100050: Skrb o uhvaćenim psima,uklanjanje i zbrinjavanje uginulih i životinja lutalica
	35.000,00
	16.224,45
	46,36%

	Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici
	35.000,00
	16.224,45
	46,36%

	Aktivnost A100016 Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija
	15.000,00
	6.179,50
	41,20%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	15.000,00
	6.179,50
	41,20%

	UKUPNO EURA:
	471.000,00
	299.587,30
	63,61%

	
	
	
	

	
	
	
	


Obrazloženje programa održavanja komunalne infrastrukture:

· Održavanje javne rasvjete – troškovi koji su vezani u ostvarenju ovog programa odnose se na popravak i zamjenu rasvjetnih tijela, radovi na pregledu i ispitivanje sustava javne rasvjete( naselja Budančevica, Kozarevac, Prugovac i Kloštar Podravski). Program je ostvaren 200,83% u odnosu na planirano. Ostvarenje je veće od planiranog zbog troškova vezanih uz radove na pregledu instalacija i ispitivanja rada sustava na području cijele općine.
1.Popravak i zamjena rasvjetnih tijela—6.487,50 eura

2.Radovi na pregledu instalacija i ispitivanja rada sustava—23.637,50 eura.
· Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica – troškovi koji su vezani u ostvarenju ovog programa odnose se na nasipavanje cesta šljunkom i razgrtanje, održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije, košnju/čišćenje bankina i ostalo(naselja Prugovac,Budančevica,Kozarevac i Kloštar Podravski). Program je ostvaren 29,51% od planiranog te nema prevelikog odstupanja od plana.

1.Nasipavanje cesta šljunkom i razgrtanje—28.216,89 eura
2.Vertikalna i horizontalna signalizacija—0,00 eura

3.Košnja bankina i čišćenje od drveća i grmlja—10.145,00 eura

· Održavanje javnih zelenih površina – troškovi koji su vezani u ostvarenju ovog programa odnose se na održavanje zelenila-ukrasno bilje trajnice, orezivanje drveća i čišćenje/košnja parkova, obrezivanje živice, grabljanje zelenih površina, sanacija javnih površina-prokopi(naselja Prugovac,Kozarevac,Budančevica i Kloštar Podravski). Program je ostvaren 67,49% prema očekivanom tijeku navedenih poslova u prvoj polovici godine.

1.Održavanje zelenila-ukrasno bilje trajnice—128,10 eura
2.Orezivanje drveća i čišćenje/košnja parkova—110.591,63 eura
3.Obrezivanje živice, grabljanje zelenih površina—24.267,74 eura

4.Sanacija javnih površina-prokopi—0,00 eura
· Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda – troškovi koji su vezani u ovom ostvarenju odnose se na čišćenje odvodnih kanala i prokopa(naselja Prugovac, Kozarevac, Budančevica i Kloštar Podravski). Program je ostvaren 83,82% u odnosu na plan, tj. u okviru zadanog plana.
1.Odvodnja i ispuštanje oborinskih voda(čišćenje odvodnih jaraka)—18.836,25 eura
2.Iskop putnog jarka-Kozarevac-ulica Suhara 1.500 metara--10.500,00 eura

· Održavanje čistoće javnih površina – troškovi vezani uz ovaj program ostvareni su 110,93% u odnosu na plan. Ostvarenje je veće od planiranog zbog povećanja troškova odvoza smeća odnosno velikih kontejnera (zeleni otoci), povećan je odvoz otpada s reciklažnog dvorišta te povećanje troškova zimske službe.(naselja Prugovac,Kozarevac,Budančevica i Kloštar Podravski).
1.Odvoz smeća s javnih površina i reciklažnog dvorišta—29.917,85 eura
2.Čišćenje javnih prometnih površina te dijelova cesta koja prolaze kroz naselje—7.759,89 eura
3.Čišćenje snijega s javnih površina-6.695,00 eura
· Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija- troškovi vezani uz ovaj program ostvareni su u iznosu od 41,20% u odnosu na plan. Samo ostvarenje je u okviru ovog vremenskog razdoblja izvještavanja.
1.Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija obavljane su sukladno potrebi u naseljima Budančevica,Prugovac, Kozarevac i Kloštar Podravski.—6.179,50 eura

1.Usluga deratizacije-1.222 kućanstava—5.804,50 eura
2.Usluga dezinsekcije(larve komaraca)—375,00 eura

· Skrb o uhvaćenim psima, uklanjanje i zbrinjavanje uginulih i životinja lutalica – troškovi vezani uz ovaj dio su ostvareni 46,36% u odnosu na planirano.

1.Skrb o uhvaćenim psima- obavlja veterinarska stanica Koprivnica te šalje račun mjesečno sa pripadajućom specifikacijom.—16.224,45 eura
Ukupno ostvarenje programa održavanja za prvo polugodište 2026. godine u odnosu na plan je 63,61% te je zadovoljavajuće s obzirom na varijabilne troškove vezane za te poslove. Odstupanja po pojedinim aktivnostima događaju se zbog nepredvidivih okolnosti poput vremenskih prilika, poslova aglomeracije i ostalog.

Članak 2.
Izvori sredstava za financiranje djelatnosti iz članka 1. osigurani su u Proračunu Općine Kloštar Podravski za prvo polugodište 2026. godine, na sljedeći način:
	Izvori sredstava
	Planirano
	Ostvareno

	1.Opći prihodi i primici(1.1)
	390.000,00
	255.214,56

	2.Komunalni doprinos i naknade (4.2.)
	71.000,00
	44.372,74

	3. Prihodi po posebnim propisima (4.1.)
	10.000,00
	0,00

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	UKUPNO EURA:
	471.000,00
	299.587,30


Članak 3.

Izvješće se upućuje Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski na usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI
KLASA:363-01/26-01/05



URBROJ:2137-16-01/01-26-01




Kloštar Podravski, 1. rujna 2026. godine

           Općinski načelnik:









         Siniša Pavlović                                             

