
Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18,  110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 46. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik“ Koprivničko-križevačke županije broj 4/21), Općinski načelnik općine Kloštar Podravski podnosi

  Izvješće o ostvarenju
 programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Kloštar Podravski
 za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2026. godine

Članak 1.

Ostvarenje Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski tijekom prvog polugodišta 2026. godine provedeno je kroz sljedeće djelatnosti:

	Opis poslova/djelatnosti
	Planirano
eura
	
Ostvareno
eura
	
Index

	Kapitalni projekt K100007 : „Obnova društvenih domova i mrtvačnica na području Općine“-obnova i uređenje mrtvačnica u naseljima Prugovac,Kloštar Podravski,Kozarevac
	20.000,00
	


0,00
	


0,00%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	20.000,00
	0,00
	0,00%

	Kapitalni projekt K100012 : „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija“-naselja Budančevica,Kozarevac, Prugovac i Kloštar Podravski
	105.000,00
	


0,00
	


0,00%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	                     
                 5.000,00
	          
                      0,00
	
0,00%

	Izvor financiranja : 8.1. Primici od zaduživanja
	100.000,00
	0,00
	0,00%

	Kapitalni projekt K100020 : „Projektno tehnička dokumentacija“
	90.000,00
	
               4.250,00
	
4,72%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	               10.000,00
	              3.750,00
	37,50%

	Izvor financiranja : 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna
	               80.000,00
	
                   500,00
	
0,63%

	Kapitalni projekt K100021 : „Izgradnja i uređenje tržnice u Kloštru Podravskom“
	350.000,00
	
                      0 ,00
	
0,00%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	                 100.000,00
	
0,00
	
0,00%

	                                 8.1. Primici od zaduživanja
	                250.000,00
	0,00
	0,00%

	Aktivnost A100048: „Stručni nadzor za tržnicu“
	10.000,00
	0,00
	0,00%

	Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici
	10.000,00
	0,00
	0,00%

	
	
	
	

	
	
	
	

	Kapitalni projekt K100035: „ Rekonstrukcija i opremanje nogometnih igrališta u Kloštru Podravskom“-naselja Budančevica, Kozarevac, Prugovac, Kloštar Podravski.
	88.500,00
	


1.837,50
	


2,08%

	Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici
	60.000,00
	1.837,50
	3,06%

	                               5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna
	28.500,00
	
0,00
	
0,00%

	Kapitalni projekt K100032 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste ul.Dražena Horvata-Kozarevac
	62.000,00
	

56.607,91
	

91,30%

	Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici
	25.000,00
	
0,00
	
0,00%

	Izvor financiranja: 5.0. Pomoći iz državnog proračuna
	37.000,00
	56.607,91
	152,99%

	Kapitalni projekt K100042 Razvoj biciklističke infrastrukture u naselju Kloštar Podravski 
	369.072,86
	2.833,32
	0,77%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	50.000,00
	2.833,32
	5,67%

	Izvor financiranja : 5.6. Fondovi EU
	319.072,86
	0,00
	0,00

	Tekući projekt T100043 Izgradnja nadstrešnice na reciklažnom dvorištu i nabava komunalnog vozila s košarom-hidraulične platforme- Kloštar Podravski
	72.407,00
	


53.846,81
	


 74,37%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	21.722,10
	1.250,00
	5,75%

	Izvor financiranja: 5.0. Pomoći iz državnog proračuna
	50.684,90
	
52.596,81
	
103,77%

	UKUPNO EURA:
	1.166.979,86
	119.375,54
	10,23%

	
	
	
	



                             
Obrazloženje ostvarenih projekata:

1. Kapitalni projekt „Projektno tehnička dokumentacija“- u prvom polugodištu za 2026. godinu je realizirano 4,72% od planiranih troškova vezanih za taj projekt, tj. izrade elaborata, projektnih rješenja i ostale dokumentacije vezane za tekuće projekte i projekte u pripremi.
2. Kapitalni projekt „Rekonstrukcija i opremanje nogometnih igrališta u Kloštru Podravskom“ - projekt je kroz prvo polugodište 2026. godine realiziran 2,08% od planiranih godišnjih troškova. Navedeni troškovi se odnose na tehničku dokumentaciju za vanjsku rasvjetu nogometnog igrališta Kloštar Podravski.
3. Kapitalni projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste ul.Dražena Horvata“- projekt je realiziran 91,30% kroz troškove gradnje (asfaltiranje i ostalo) 56.607,91eura, tj. završen je prema planiranom.
4. Kapitalni projekt „Razvoj biciklističke infrastrukture u naselju Kloštar Podravski“—projekt je realiziran 0,77% u prvom polugodištu, tj. u iznosu od 2.833,32 eura koji se odnosi na dokumentaciju javne nabave vezane za navedeni projekt.
5. Tekući projekt „Izgradnja nadstrešnice na reciklažnom dvorištu i nabava komunalnog vozila s košarom-hidraulične platforme“—projekt je realiziran 74,37% tj. u iznosu od 53.846,81. račun stručnog nadzora u iznosu od 1.250,00 eura te račun za gradnju u iznosu od 19.471,81 euro. Sami trošak vozila iznosi 33.125,00 eura.

Iz priložene tablice i obrazloženja realizacije koja je 10,23% u odnosu na planiranu. Neki projekti su nam završili u prvoj polovici 2026. godine- „Izgradnja nadstrešnice“, dok se drugi odvijaju prema očekivanoj dinamici i sukladno financijskim mogućnostima, te se nadamo većoj realizaciji u drugoj polovici godine.
 



                                                     Članak 2.

Izvori sredstava za financiranje djelatnosti iz članka 1. osigurani su u Proračunu Općine Kloštar Podravski za prvo polugodište 2026. godine, na sljedeći način:

	Izvori sredstava
	Planirano
eura
	Ostvareno
eura

	Opći prihodi i primici (1.1)
	                301.722,10                            
	9.670,82

	Pomoći proračunu iz drugih proračuna(5.1.)
	108.500,00
	500,00

	Primici od zaduživanja(8.1.)
	                               350.000,00
	
0,00

	Pomoći iz državnog proačuna (5.0.)
	87.684,90
	109.204,72

	Fondovi EU (5.6.)
	319072,86
	0,00

	UKUPNO EURA:
	1.166.979,86
	119.375,54



Članak 3.

Izvješće se upućuje Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski na usvajanje.



OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI



KLASA:361-01/26-01/09				
URBROJ:2137-16-001/01-26-01 			
Kloštar Podravski, 01. rujna 2026. godine



           Općinski načelnik:
									           Siniša Pavlović
                                             
  
