Na temelju članka 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 46. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik“ Koprivničko-križevačke županije broj 4/21), Općinski načelnik općine Kloštar Podravski dana 23. svibnja 2023. godine daje

 **Izvješće o ostvarenju**

 **programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Kloštar Podravski**

 **za 2022. godinu**

Članak 1.

Ostvarenje Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski tijekom 2022. godine provedeno je kroz sljedeće djelatnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis poslova/djelatnosti** | **Planirano** | **Ostvareno** |
| Kapitalni projekt K100005 : „Modernizacija javne rasvjete“ | 200.000,00 | 108.712,50 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 108.712,50 |
| Kapitalni projekt K100010 : „Video nadzor“ | 100.000,00 | 8.596,16 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 8.596,16 |
| Kapitalni projekt K100014 : „Kupnja zemljišta“ | 100.000,00 | 121.400,00 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 121.400,00 |
| Kapitalni projekt K100015 : „Vertikalno podizna platforma u društvenom domu i školi“ | 236.912,50 | 236.912,50 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 236.912,50 | 236.912,50 |
| Kapitalni projekt K100020 : „Dom za starije i nemoćne“ | 320.000,00 | 111.875,00 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 111.875,00 |
|  5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 300.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100021 : „Izgradnja tržnog centra u Kloštru Podravskom“ | 9.000.000,00 | 79.469,07 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 79.469,07 |
|  5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 6.300.000,00 | 0,00 |
|  5.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.500.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100025 : „Izgradnja ograde oko mjesnog groblja u Kloštru Podravskom“ | 150.000,00 | 147.476,88 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 10.396,87 | 147.476,88 |
|  5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 139.603,13 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100026 : „Izgradnja parkirališta u naselju Kloštar Podravski“ | 500.000,00 | 636.606,25 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 260.000,00 | 0,00 |
|  5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 240.000,00 | 636.606,25 |
| Kapitalni projekt K100027 : „Projektno tehnička dokumentacija s ishođenjem građevinske dozvole“ | 2.000.000,00 | 913.662,50 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 0,00 |
|  5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.900.000,00 | 0,00 |
|  8.1. Primici od zaduživanja | 0,00 | 913.662,50 |
|  |  |  |
| UKUPNO: | 12.606.912,00 | 2.364.710,86 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  Članak 2. |  |  |

Izvori sredstava za financiranje djelatnosti iz članka 1. osigurani su u Proračunu Općine Kloštar Podravski za 2022. godinu, na sljedeći način:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izvori sredstava** | **Planirano** | **Ostvareno** |
| Opći prihodi i primici | 1.227.309,30 | 814.442,11 |
| Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 8.879.603,10 | 636.606,25 |
| Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.500.000,00 | 0,00 |
| Primici od zaduživanja | 0,00 | 913.662,50 |
|  |  |  |
| **UKUPNO** | **12.606.912,00** | **2.364.710,86** |

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Koprivničko-križevačke županije.

**OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI**

KLASA:361-01/23-01/04

URBROJ:2137-16-01/01-23-01

Kloštar Podravski, 23. svibnja 2023. godine

 Općinski načelnik:

 Siniša Pavlović