Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 46. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik“ Koprivničko-križevačke županije broj 4/21), Općinski načelnik općine Kloštar Podravski podnosi

 **Izvješće o ostvarenju**

 **programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Kloštar Podravski**

 **za 2023. godinu**

Članak 1.

Ostvarenje Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski tijekom 2023. godine provedeno je kroz sljedeće djelatnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis poslova/djelatnosti** | **Planirano** | **Ostvareno** |
| Kapitalni projekt K100007 : „Obnova društvenih domova i mrtvačnica na području Općine“ | 0,00 | 6.237,50 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 6.237,50 |
| Kapitalni projekt K100012 : „Izgradnja kanalizacije u aglomeraciji“ | 111.361,40 | 72.525,70 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici |  111.361,40 |  72.525,70 |
| Kapitalni projekt K100019 : „Izgradnja kružnog toka u Kozarevcu“ | 66.361,40 |  44.267,47 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 66.361,40 |  44.267,47 |
| Kapitalni projekt K100020 : „Projektno tehnička dokumentacija“ | 54.066,30 | 34.825,00 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 54.066,30 | 34.825,00 |
| Kapitalni projekt K100021 : „Izgradnja tržnog centra u Kloštru Podravskom“ | 131.164,37 | 169.287,62 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici |  95.747,71 | 70.292,59 |
|  5.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 63.578,37 |
|  8.1. Primici od zaduživanja | 35.416,66 | 35.416,66 |
| Kapitalni projekt K100027 : „Projektno tehnička dokumentacija s ishođenjem građ. Dozvole za Terme“ | 100.000,00 | 0,00 |
|  5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 100.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100028 : „Terme Kloštar Podravski“ | 294.505,28 | 261.790,44 |
|  5.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 294.505,28 | 261.790,44 |
| Kapitalni projekt K100031 : „Pješačka staza u naselju Budančevica 2.-44.“ | 68.000,00 | 36.574,00 |
|  5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 68.000,00 | 36.574,00 |
| Kapitalni projekt K100028:“Izgradnja Područnog dječjeg vrtića Kloštar Podravski-dvije jedinice za vrtićku dob“ | 83.129,60 | 86.273,45 |
|  5.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 83.129,60 | 86.273,45 |
| UKUPNO EURA: | 908.588,35 | 711.781,18 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  Članak 2. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Izvori sredstava za financiranje djelatnosti iz članka 1. osigurani su u Proračunu Općine Kloštar Podravski za 2023. godinu, na sljedeći način:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izvori sredstava** | **Planirano** | **Ostvareno** |
| Opći prihodi i primici (1.1) | 327.536,81 | 228.148,26 |
| Pomoći proračunu iz drugih proračuna(5.1.) | 168.000,00 | 36.574,00 |
| Pomoći od izvanproračunskih korisnika(5.2.) | 377.634,88 | 411.642,26 |
| Primici od zaduživanja(8.1.) | 35.416,66 | 35.416,66 |
|  |  |  |
| **UKUPNO EURA:** | **908.588,35** | **711.781,18** |

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Koprivničko-križevačke županije.

**OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI**

KLASA:361-01/24-01/03

URBROJ: 2137-16-01/01-24-01

Kloštar Podravski, 23. svibnja 2024. godine

 Općinski načelnik:

 Siniša Pavlović