Na temelju članka 67., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18. i 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 33., stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19. i 98/19)  i članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13. i 3/18), općinski načelnik Općine Kloštar Podravski dana 16. ožujka 2020. godine podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Kloštar Podravski u 2019. godini

I.

Podnosi se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Izvješće).

II.

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski  za 2019. godinu (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 27/18) (u daljnjem tekstu: Program) planirano je ukupno 26.017.000,00 kuna, a izvršeno 2.294.388,48 kuna, i to kako slijedi:

Plan za 2019.	                               Izvršenje

1. Nerazvrstane ceste

1.1. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Prugovac-Kozarevac                           1.300.000,00 kuna.                                  0,00  kuna.

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

2.1. Izgradnja parka i šetališta u naselju Kloštar Podravski                                   50.000,00 kuna,                                 0,00 kuna

2.2. Poučno-edukativna pješačka staza Veliki Brijeg- Kozarevac                        800.000,00 kuna.                                0,00 kuna.

3. Javna parkirališta

3.1. Izgradnja parkirališta u naselju Kloštar Podravski                                           50.000,00 kuna                          43.487,00 kuna.

4.  Javne zelene površine

4.1. Izgradnja sportske dvorane u naselju Kloštar Podravski                                 9.000.000,00 kuna,                 174.387,60 kuna

4.2. Obnova dječjeg igrališta u naselju Kozarevac                                                     200.000,00 kuna,                          0,00 kuna

4.3. Izgradnja tribina na nogometnom igralištu NK MLADOST                                150.000,00 kuna.               107.862,80 kuna.

5. Građevine i uređaji javne namjene

5.1. Obnova spomenika                                                                                                      7.000,00 kuna,                        0,00 kuna

5.2. Izgradnja Etno kuće                                                                                                     5.000,00 kuna,                       0,00 kuna

5.3 Postavljanje semafora sa mjeračem brzine                                                                  5.000.00 kuna,                        0,00 kuna

5.4. Izgradnja platforme za osobe s invaliditetom                                                         250.000,00 kuna,             193.750,00  kuna

5.5. Polivaletni objekt javne namjene –tržnica u naselju Kloštar Podravski              9.000.000,00 kuna.                        0,00 kuna

6. Javna rasvjeta

6.1. Modernizacija javne rasvjete na području Općine Kloštar Podravski                     300.000,00 kuna               351.912,50 kuna.

7. Gospodarenje otpadom - Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

7.1. Sanacija odlagališta otpadom                                                                                  300.000,00 kuna,                  11.012,50 kuna

7.2. Nabava spremnika za prikupljanje komunalnog otpada                                        100.000,00 kuna,                             0,00 kuna

7.3. Izgradnja reciklažnog dvorišta u naselju  Kloštar Podravski                               4.500.000,00 kuna                1.411.976,08 kuna.

IV.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

KLASA: 361-01/20-01/02

URBROJ: 2137/16-20-1

Kloštar Podravski, 16. ožujka 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Siniša Pavlović