Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 46. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik“ Koprivničko-križevačke županije broj 4/21), Općinski načelnik općine Kloštar Podravski podnosi

 **Izvješće o ostvarenju**

 **programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Kloštar Podravski**

 **za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2024. godine**

Članak 1.

Ostvarenje Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski tijekom prvog polugodišta 2024. godine provedeno je kroz sljedeće djelatnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis poslova/djelatnosti** | **Planirano** | **Ostvareno** |
| Kapitalni projekt K100007 : „Obnova društvenih domova i mrtvačnica na području Općine“ | 132.678,25 | 1.592,65 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 26.500,00 | 1.212,50 |
| Izvor financiranja : 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 106.178,25 | 380,15 |
| Kapitalni projekt K100012 : „Izgradnja kanalizacije u aglomeraciji“ | 86.360,00 | 26.703,88 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici |   86.360,00 |   26.703,88 |
| Kapitalni projekt K100015: „Vertikalno podizna platforma u društvenom domu Kloštar Podravski“ |  46.000,00 |  35.561,38 |
| Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici |  10.000,00 | 0,00 |
|  5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna |  36.000,00 |  35.561,38 |
| Kapitalni projekt K100019 : „Izgradnja kružnog toka u Kozarevcu“ | 80.000,00 |  43.074,85 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 80.000,00 |  43.074,85 |
| Kapitalni projekt K100020 : „Projektno tehnička dokumentacija“ | 110.000,00 |  52.767,75 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici |  30.000,00 |  23.111,50 |
| Izvor financiranja : 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna |  80.000,00 |  29.656,25 |
| Kapitalni projekt K100021 : „Izgradnja tržnog centra u Kloštru Podravskom“ | 1.500.000,00 |  257.342,92 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici |  50.000,00 | 22.226,30 |
|  5.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.317,277,19 | 235.116,62 |
|  8.1. Primici od zaduživanja | 137.722,81 | 0,00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Kapitalni projekt K100028 : „Terme Kloštar Podravski“ | 500.000,00 |  0,00 |
|  Izvor financiranja: 5.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 367.277,19 | 0,00 |
|  8.1. Primici od zaduživanja | 132.722,81 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100029 : „Pješačka staza u naselju Kloštar Podravski ul. 1.svibnja 1.-17.“ | 38.000,00 | 0,00 |
|  5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 38.000,00 |  0,00 |
| Kapitalni projekt K100030:“Pješačka staza u naselju Kloštar Podravski ul. 1.Svibnja 18-39“ | 36.000,00 | 8.425,00 |
|  5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 36.000,00 | 8.425,00 |
| Kapitalni projekt K1000031: „Pješačka staza u naselju Budančevica (2-44)“ | 48.000,00 | 68.890,00 |
| Izvor financiranja: 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 45.000,00 | 68.890,00 |
| Kapitalni projekt K100032: „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste ul.Dražena Horvata“ | 12.000,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 12.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100033: „Rekonstrukcija i opremanje Doma kulture Kloštar Podravski“ | 102.000,00 | 3.437,50 |
| Izvor financiranja: 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 102.000,00 | 3.437,50 |
| Aktivnost A100045: „Procjena vrijednosti zemljišta i nekretnina“ | 9.000,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100048: „Stručni nadzor za tržnicu“ | 50.000,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100049: „Ograda u naselju Kozarevac“ | 20.000,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100005 : „Modernizacija javne rasvjete“ | 13.000,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici | 13.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100028: „Izgradnja Područnog Dječjeg vrtića Kloštar Podravski“ | 450.000,00 | 10.450,00 |
| Izvor financiranja: 5.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 450.000,00 | 10.450,00 |
| Kapitalni projekt K100004: „ Rekonstrukcija i opremanje nogometnog igrališta“ | 100.000,00 | 85.193,40 |
| Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici | 71.500,00 | 64.250,00 |
|  5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 28.500,00 | 20.943,40 |
| Kapitalni projekt K100010:“Video-nadzor“ | 10.000,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100011:“Legalizacija objekata i izrada projektne dokumentacije“ | 5.000,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100014:“Kupnja zemljišta“ | 50.000,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO EURA: | 3.398.038,25 | 593.439,33 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  Članak 2. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Izvori sredstava za financiranje djelatnosti iz članka 1. osigurani su u Proračunu Općine Kloštar Podravski za prvo polugodište 2024. godine, na sljedeći način:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izvori sredstava** | **Planirano** | **Ostvareno** |
| Opći prihodi i primici (1.1) |  511.360,00 EUR | 180.579,03 |
| Pomoći proračunu iz drugih proračuna(5.1.) | 486.678,25 EUR | 167.293,68 |
| Pomoći od izvanproračunskih korisnika(5.2.) |  2.134.554,38 EUR | 245.566,62 |
| Primici od zaduživanja(8.1.) |  265.445,62 EUR | 0,00 |
|  |  |  |
| **UKUPNO EURA:** | **3.398.038,25** | **593.439,33** |

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Koprivničko-križevačke županije.

**OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI**

KLASA:

URBROJ:

Kloštar Podravski, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024. godine

 Općinski načelnik:

 Siniša Pavlović