Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18,  110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 46. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik“ Koprivničko-križevačke županije broj 4/21), Općinski načelnik općine Kloštar Podravski podnosi

Izvješće o ostvarenju

programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Kloštar Podravski

za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2025. godine

Članak 1.

Ostvarenje Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski tijekom prvog polugodišta 2025. godine provedeno je kroz sljedeće djelatnosti:

| Opis poslova/djelatnosti | Planirano eura | Ostvareno eura | Index |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt K100007 : „Obnova društvenih domova i mrtvačnica na području Općine“-obnova i uređenje mrtvačnica u naseljima Prugovac,Kloštar Podravski,Kozarevac | 126.178,25 | 6.376,71 | 5,05% |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 6.376,71 | 31,88% |
| Izvor financiranja : 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 106.178,25 | 0,00 | 0,00% |
| Kapitalni projekt K100012 : „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija“-naselja Budančevica,Kozarevac, Prugovac i Kloštar Podravski | 394.000,00 | 20.873,76 | 5,30% |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 20.873,76 | 521,84% |
| Izvor financiranja : 8.1. Primici od zaduživanja | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100020 : „Projektno tehnička dokumentacija“ | 110.000,00 | 24.031,43 | 21,85% |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 3.125,00 | 10,42% |
| Izvor financiranja : 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 80.000,00 | 20.906,43 | 26,13% |
| Kapitalni projekt K100021 : „Izgradnja i uređenje tržnice u Kloštru Podravskom“ | 819.611,58 | 468.193,54 | 57,12% |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 319.611,58 | 2.500,00 | 0,78% |
| 5.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 465.693,54 |  |
| 8.1. Primici od zaduživanja | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost A100048: „Stručni nadzor za tržnicu“ | 50.000,00 | 12.404,70 | 24,81% |
| Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 12.404,70 | 24,81% |
| Kapitalni projekt K100035: „ Rekonstrukcija i opremanje nogometnih igrališta u Kloštru Podravskom“-naselja Budančevica, Kozarevac, Prugovac, Kloštar Podravski. | 100.000,00 | 23.209,14 | 23,21% |
| Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici | 71.500,00 | 23.209,14 | 32,46% |
| 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 28.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Kapitalni projekt K100038 Pješačka staza u naselju Kloštar Podravski ul.Kralja Tomislava (br.6.-45) | 86.000,00 | 85.747,63 | 99,71% |
| Izvor financiranja: 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 86.000,00 | 85.747,63 | 99,71% |
| UKUPNO EURA: | 1.685.789,83 | 640.836,91 | 38,01% |

Obrazloženje ostvarenih projekata:

- Kapitalni projekt „Obnova društvenih domova i mrtvačnica na području općine“- u prvom polugodištu 2025. godine ulagano je u obnovu zgrade javne namjene tj.društvenog doma u naselju Prugovac, elektoinstalacijski radovi+oprema: 6.376,71 euro. Realizirano je 5,05% od planiranog u 2025. godini.

- Kapitalni projekt „Izgradnja vodnokomunalne infrasturkure aglomeracija“- u prvom polugodištu 2025. godine je ulagano u izgradnju kanalizacije u naseljima Budančevica,Prugovac,Kozarevac i Kloštar Podravski, realizirano je 5,30% u odnosu na godišnji plan.

- Kapitalni projekt „Projektno tehnička dokumentacija“- u prvom polugodištu 2025. godinu je realizirano 21,85% od planiranih troškova vezanih za taj projekt, tj. izrade elaborata, projektnih rješenja i ostale dokumentacije vezane za tekuće projekte i projekte u pripremi.

- Kapitalni projekt „Izgradnja i uređenje tržnice u Kloštru Podravskom“- u prvom polugodištu 2025. godine je realizirano 57,12% od planiranog ulaganja u taj projekt. Troškovi vezani uz taj projekt se većinom odnose na završne radove koji su nam još uvijek u tijeku, troškovi projekte dokumentacije za kotlovnicu : 2.500,00 eura, gradnja i oprema : 465.693,54 eura.

- Kapitalni projekt „Stručni nadzor za tržnicu“- projekt je realiziran  24,81% u odnosu na godišnji plan. Troškovi vezani uz taj projekt se odnose na usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu.

- Kapitalni projekt „Rekonstrukcija i opremanje nogometnih igrališta u Kloštru Podravskom“ - projekt je kroz prvo polugodište 2025. godine realiziran 23,21% od planiranih godišnjih troškova. Navedeni troškovi se odnose na izgradnju ograde školskog igrališta u Prugovcu i radove na objektu NK Prugovac, gradnja 16.162,50 eura te oprema 7.046,64 eura.

- Kapitalni projekt „Pješačka staza u naselju Kloštar Podravski ul. Kralja Tomislava (br.6-45)“- projekt je realiziran 99,71% kroz troškove stručnog nadzora u iznosu od 2.875,00 eura te sama gradnja (asfaltiranje i ostalo) 82.872,63 eura, tj. završen je prema planiranom.

Iz priložene tablice i obrazloženja realizacije koja je 38,01% u odnosu na planiranu možemo vidjeti da projekti idu prema planu i nema prevelikih odstupanja u odnosu na plan koji je donijet prema zadnjim Izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu. Neki projekti su nam završili u prvoj polovici 2025. godine( Pješačka staza), dok se drugi odvijaju prema očekivanoj dinamici i sukladno financijskim mogućnostima, te se nadamo većoj realizaciji u drugoj polovici godine.

Članak 2.

Izvori sredstava za financiranje djelatnosti iz članka 1. osigurani su u Proračunu Općine Kloštar Podravski za prvo polugodište 2025. godine, na sljedeći način:

| Izvori sredstava | Planirano eura | Ostvareno eura |
| --- | --- | --- |
| Opći prihodi i primici (1.1) | 495.111,58 | 68.489,31 |
| Pomoći proračunu iz drugih proračuna(5.1.) | 300.678,25 | 106.654,06 |
| Primici od zaduživanja(8.1.) | 890.000,00 | 0,00 |
| Pomoći od izvanproračunskih korisnika (5.2.) | 0,00 | 465.693,54 |
| UKUPNO EURA: | 1.685.789,83 | 640.836,91 |

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Koprivničko-križevačke županije.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

KLASA:361-01/25-01/10

URBROJ:2137-16-01/01-25-01

Kloštar Podravski, 10. rujna 2025. godine

Općinski načelnik:

Siniša Pavlović