Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18,  110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 46. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik“ Koprivničko-križevačke županije broj 4/21), Općinski načelnik općine Kloštar Podravski podnosi
Izvješće

o ostvarenju programa održavanja
komunalne infrastrukture u općini Kloštar Podravski
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine
Članak 1.

 
Ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski,   tijekom prvog polugodišta 2025. godine provedeno je kroz sljedeće aktivnosti i projekte:
	Opis poslova/djelatnosti
	Planirano
 eura
	Ostvareno
eura
	Index

	Aktivnost A100009 Održavanje javne rasvjete
	27.000,00
	7.188,12
	26,62%

	Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici
	12.000,00
	7.188,12
	59,90%

	                               4.2. Komunalni doprinos i naknade
	              15.000,00
	0,00
	

	Aktivnost A100010 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica
	126.000,00
	69.203,93
	54,92%

	Izvor financiranja:4.1. Prihodi po posebnim propisima
	10.000,00


	0,00
	0,00%

	1.1. Opći prihodi i primici
	85.000,00
	57.160,95
	67,25%

	                                4.2. Komunalni doprinos i naknade
	              31.000,00
	12.042,98
	38,85%

	Aktivnost A100011 Održavanje javnih površina
	196.000,00
	98.020,00
	50,01%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	               196.000,00
	98.020,00
	50,01%

	Aktivnost A100014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
	35.000,00
	            15.050,00
	43,00%

	Izvor financiranja:  1.1. Opći prihodi i primici
	35.000,00
	15.050,00
	43,00%

	Aktivnost A100042 Održavanje javnih površina kojima nije dopušten promet motornim vozilima
	1.000,00
	0,00
	0,00%

	Izvor financiranja : 4.2. Komunalni doprinos i naknade
	1.000,00
	              0,00
	0,00%

	Aktivnost A100043 Održavanje građevina,uređaja i predmeta javne namjene
	1.000,00
	872,14
	                87,21%

	Izvor financiranja : 4.2. Komunalni doprinos i naknade
	1.000,00
	872,14
	87,21%

	Aktivnost A100044 Održavanje groblja
	7.000,00
	0,00
	0,00%

	Izvor financiranja : 4.2. Komunalni doprinos i naknade
	7.000,00
	0,00
	0,00%

	Aktivnost A100046 Održavanje čistoće javnih površina
	40.000,00
	21.261,26
	53,15%

	Izvor financiranja : 4.2. Komunalni doprinos i naknade
	40.000,00
	21.261,26
	53,15%

	
	
	
	

	Aktivnost A100050: Skrb o uhvaćenim psima,uklanjanje i zbrinjavanje uginulih i životinja lutalica
	35.000,00
	13.996,01
	39,99%

	Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici
	35.000,00
	13.996,01
	39,99%

	Aktivnost A100016 Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija
	15.000,00
	6.385,25
	42,57%

	Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici
	15.000,00
	6.385,25
	42,57%

	UKUPNO EURA:
	483.000,00
	231.976,71
	48,02%

	
	
	
	

	
	
	
	


Obrazloženje programa održavanja komunalne infrastrukture:

· Održavanje javne rasvjete – troškovi koji su vezani u ostvarenju ovog programa odnose se na popravak i zamjenu rasvjetnih tijela, održavanje božićne rasvjete i ostalo( naselja Budančevica, Kozarevac, Prugovac i Kloštar Podravski). Program je ostvaren 26,62% od planiranog. Ostvarenje je manje od planiranog zbog manjih troškova kod božićne rasvjete (većina rasvjetnih tijela je bila u funkciji.)

1.Popravak i zamjena rasvjetnih tijela—7.188,12 eura

· Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica – troškovi koji su vezani u ostvarenju ovog programa odnose se na nasipavanje cesta šljunkom i razgrtanje, održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije, košnju bankina, zimsku službu i ostalo(naselja Prugovac,Budančevica,Kozarevac i Kloštar Podravski). Program je ostvaren 54,92% od planiranog te nema prevelikog odstupanja od plana.

1.Nasipavanje cesta šljunkom i razgrtanje—24.781,25 eura
2.Vertikalna i horizontalna signalizacija—0,00 eura

3.Košnja bankina—41.760,08 eura

4.Zimska služba—2.662,60 eura
· Održavanje javnih zelenih površina – troškovi koji su vezani u ostvarenju ovog programa odnose se na održavanje zelenila-ukrasno bilje trajnice, orezivanje drveća i čišćenje/košnja parkova, obrezivanje živice, grabljanje zelenih površina, sanacija javnih površina-prokopi(naselja Prugovac,Kozarevac,Budančevica i Kloštar Podravski). Program je ostvaren 50,01% prema očekivanom tijeku navedenih poslova u prvoj polovici godine.

1.Održavanje zelenila-ukrasno bilje trajnice—299,25 eura
2.Orezivanje drveća i čišćenje/košnja parkova—97.720,75 eura
3.Obrezivanje živice, grabljanje zelenih površina—9.368,45 eura

4.Sanacija javnih površina-prokopi—0,00 eura
· Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda – troškovi koji su vezani u ovom ostvarenju odnose se na čišćenje odvodnih kanala i prokopa(naselja Prugovac, Kozarevac, Budančevica i Kloštar Podravski). Program je ostvaren 43,00% u odnosu na plan, tj. prema očekivanoj dinamici za vremensko razdoblje od šest mjeseci.
1.Odvodnja i ispuštanje oborinskih voda(čišćenje odvodnih jaraka)—15.050,00 eura

· Održavanje groblja- troškovi vezani za ovaj program su ostvareni 0,00% u odnosu na plan, jer nije bio toliki obujam poslova vezanih uz taj program.
1. Održavanje groblja na području Općine Kloštar Podravski—0,00 eura

· Održavanje čistoće javnih površina – troškovi vezani uz ovaj program ostvareni su 53,15% u odnosu na plan te možemo reći da su u okviru planiranog za navedeno razdoblje(naselja Prugovac,Kozarevac,Budančevica i Kloštar Podravski).
1.Odvoz smeća s javnih površina—18.598,66 eura
2.Čišćenje javnih prometnih površina te dijelova cesta koja prolaze kroz naselje—2.662,60,00 eura
· Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija- troškovi vezani uz ovaj program ostvareni su u iznosu od 42,57% u odnosu na plan. Samo ostvarenje je manje jer nije bilo potrebe za dodatnim troškovima u ovom djelu programa s obzirom na vremensko razdoblje izvještavanja.
1.Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija obavljane su sukladno potrebi u naseljima Budančevica,Prugovac, Kozarevac i Kloštar Podravski.—6.385,25 eura

· Skrb o uhvaćenim psima, uklanjanje i zbrinjavanje uginulih i životinja lutalica – troškovi vezani uz ovaj dio su ostvareni 39,99% u odnosu na planirano.

1.Skrb o uhvaćenim psima- obavlja veterinarska stanica Koprivnica te šalje račun mjesečno sa pripadajućom specifikacijom.—13.996,01 eura
Ukupno ostvarenje programa održavanja za prvo polugodište 2025. godine u odnosu na plan je 48,02% te je zadovoljavajuće s obzirom na varijabilne troškove vezane za te poslove. Odstupanja po pojedinim aktivnostima događaju se zbog nepredvidivih okolnosti poput vremenskih prilika, poslova aglomeracije i ostalog.
Članak 2.
Izvori sredstava za financiranje djelatnosti iz članka 1. osigurani su u Proračunu općine Kloštar Podravski za prvo polugodište 2025. godine, na sljedeći način:
	Izvori sredstava
	Planirano
	Ostvareno

	1.Opći prihodi i primici(1.1)
	378.000,00
	197.800,33

	2.Komunalni doprinos i naknade (4.2.)
	95.000,00
	34.176,38

	3. Prihodi po posebnim propisima (4.1.)
	10.000,00
	0,00

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	UKUPNO EURA:
	483.000,00
	231.976,71


Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Koprivničko-križevačke županije.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI
KLASA:363-01/25-01/06



URBROJ:2137-16-01/01-25-01




Kloštar Podravski, 10. rujna 2025. godine

           Općinski načelnik:









         Siniša Pavlović
