Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18,  110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 46. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik“ Koprivničko-križevačke županije broj 4/21), Općinski načelnik općine Kloštar Podravski podnosi

Izvješće

o ostvarenju programa održavanja

komunalne infrastrukture u općini Kloštar Podravski

za 2023. godinu

Članak 1.

Ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski,   tijekom 2023. godine provedeno je kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

| Opis poslova/djelatnosti | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost A100009 Održavanje javne rasvjete | 33.636,14 | 20.153,19 |
| Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici | 7.000,00 | 0,00 |
| 4.2. Komunalni doprinos i naknade | 26.636,14 | 20.153,19 |
| Aktivnost A100010 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica | 51.608,67 | 76.974,24 |
| Izvor financiranja: 4.1. Prihodi po posebnim propisima | 21.972,53 | 27.252,93 |
| 4.2. Komunalni doprinos i naknade | 29.636,14 | 49.721,31 |
| Aktivnost A100011 Održavanje javnih površina | 272.272,28 | 222.151,91 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 212.272,28 | 222.151,91 |
| 5.1. Pomoći pror.iz drugih prorač. | 60.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 10.663,61 | 8.756,23 |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 10.663,61 | 8.756,23 |
| Aktivnost A100042 Održavanje javnih površina kojima nije dopušten promet motor.vozila | 663,61 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 4.2. Komunalni doprinos i naknade | 663,61 | 0,00 |
| Aktivnost A100043 Održavanje građevina,uređaja i predmeta javne namjene | 12.663,61 | 5.800,00 |
| Izvor financiranja : 4.2. Komunalni doprinos i naknade | 12.663,61 | 5.800,00 |
| Aktivnost A100044 Održavanje groblja | 6.636,14 | 3.467,14 |
| Izvor financiranja : 4.2. Komunalni doprinos i naknade | 6.636,14 | 3.467,14 |
| Aktivnost A100046 Održavanje čistoće javnih površina | 61.636,14 | 51.979,93 |
| Izvor financiranja : 4.2. Komunalni doprinos i naknade | 61.636,14 | 51.979,93 |
| UKUPNO EURA: | 449.780,20 | 389.282,64 |

Članak 2.

Izvori sredstava za financiranje djelatnosti iz članka 1. osigurani su u Proračunu općine Kloštar Podravski za 2023. godinu, na sljedeći način:

| Izvori sredstava | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- |
| 1.Opći prihodi i primici(1.1) | 229.935,89 | 230.908,14 |
| 2.Komunalni doprinos i naknade (4.2.) | 137.871,78 | 131.121,57 |
| 3. Prihodi po posebnim propisima (4.1.) | 21.972,53 | 27.252,93 |
| 4. Pomoći (5.1.) | 60.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO EURA: | 449.780,20 | 389.282,64 |

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Koprivničko-križevačke županije.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

KLASA:363-01/24-01/03

URBROJ:2137-16-01/01-24-01

Kloštar Podravski, 23. svibnja 2024. godine

Općinski načelnik:

Siniša Pavlović