Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18,  110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske , 32/20. i 145/24) i članka 46. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik“ Koprivničko-križevačke županije broj 4/21), Općinski načelnik općine Kloštar Podravski podnosi

Izvješće

o ostvarenju programa održavanja

komunalne infrastrukture u općini Kloštar Podravski

za 2024. godinu

Članak 1.

Ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski,   tijekom 2024. godine provedeno je kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

| Opis poslova/djelatnosti | Planirano EUR | Ostvareno EUR | Index |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost A100009 Održavanje javne rasvjete | 27.000,00 | 7.123,44 | 26,38% |
| Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici | 12.000,00 | 7.123,44 | 59,36% |
| 4.2. Komunalni doprinos i naknade | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost A100010 Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica | 136.000,00 | 129.533,68 | 95,25% |
| Izvor financiranja: 4.1. Prihodi po posebnim propisima | 15.000,00 | 14.625,00 | 97,50% |
| 4.2. Komunalni doprinos i naknade | 31.000,00 | 38.016,69 | 122,63% |
| Izvor financiranja: 1.1. Opći prihodi i primici | 90.000,00 | 76.891,99 | 85,44% |
| Aktivnost A100011 Održavanje javnih površina | 206.000,00 | 223.607,36 | 108,55% |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 206.000,00 | 223.607,36 | 108,55% |
| Aktivnost A100014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 45.000,00 | 30.872,50 | 68,61% |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 45.000,00 | 30.872,50 | 68,61% |
| Aktivnost A100044 Održavanje groblja | 3.000,00 | 235,00 | 7,83% |
| Izvor financiranja : 4.2. Komunalni doprinos i naknade | 3.000,00 | 235,00 | 7,83% |
| Aktivnost A100046 Održavanje čistoće javnih površina | 40.000,00 | 32.161,37 | 80,40% |
| Izvor financiranja : 4.2. Komunalni doprinos i naknade | 40.000,00 | 32.161,37 | 80,40% |
| Aktivnost A100016 Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija | 15.000,00 | 8.420,00 | 56,13% |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 8.420,00 | 56,13% |
| Aktivnost – Skrb o uhvaćenim psima, uklanjanje i zbrinjavanje uginulih i životinja lutalica | 31.560,18 | 31.560,18 | 100,00% |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 31.560,18 | 31.560,18 | 100,00% |
| UKUPNO EURA: | 503.560,18 | 463.513,53 | 92,00% |

Članak 2.

Izvori sredstava za financiranje djelatnosti iz članka 1. osigurani su u Proračunu općine Kloštar Podravski za 2024. godinu, na sljedeći način:

| Izvori sredstava | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- |
| 1.Opći prihodi i primici(1.1) | 399.560,18 | 378.475,47 |
| 2.Komunalni doprinos i naknade (4.2.) | 89.000,00 | 70.413,06 |
| 3. Prihodi po posebnim propisima (4.1.) | 15.000,00 | 14.625,00 |
| UKUPNO EURA: | 503.560,18 | 463.513,53 |

Obrazloženje programa održavanja komunalne infrastrukture:

- Održavanje javne rasvjete – troškovi koji su vezani u ostvarenju ovog programa odnose se na popravak i zamjenu rasvjetnih tijela, održavanje božićne rasvjete i ostalo( naselja Budančevica, Kozarevac, Prugovac i Kloštar Podravski). Program je ostvaren 26,38% od planiranog. Ostvarenje je manje od planiranog zbog manjih troškova kod božićne rasvjete (većina rasvjetnih tijela je bila u funkciji.)

1.Popravak i zamjena rasvjetnih tijela—7.123,44 eura

- Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica – troškovi koji su vezani u ostvarenju ovog programa odnose se na nasipavanje cesta šljunkom i razgrtanje, održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije, košnju bankina, zimsku službu i ostalo(naselja Prugovac,Budančevica,Kozarevac i Kloštar Podravski). Program je ostvaren 95,25% od planiranog te nema prevelikog odstupanja od plana.

1.Nasipavanje cesta šljunkom i razgrtanje—40.360,45 eura

2.Vertikalna i horizontalna signalizacija—0,00 eura

3.Košnja bankina—83.818,23 eura

4.Zimska služba—5.355,00 eura

- Održavanje javnih zelenih površina – troškovi koji su vezani u ostvarenju ovog programa odnose se na održavanje zelenila-ukrasno bilje trajnice, orezivanje drveća i čišćenje/košnja parkova, obrezivanje živice, grabljanje zelenih površina, sanacija javnih površina-prokopi(naselja Prugovac,Kozarevac,Budančevica i Kloštar Podravski). Program je ostvaren 108,55% odnosno 8,5% više od planiranog zbog povećanog opsega posla kod sanacije javnih površina i grabljanje zelenih površina ( duži vremenski period sušnog vremena, poslovi aglomeracije na području općine Kloštar Podravski).

1.Održavanje zelenila-ukrasno bilje trajnice—0,00 eura

2.Orezivanje drveća i čišćenje/košnja parkova—214.238,91 eura

3.Obrezivanje živice, grabljanje zelenih površina—9.368,45 eura

4.Sanacija javnih površina-prokopi—0,00 eura

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda – troškovi koji su vezani u ovom ostvarenju odnose se na čišćenje odvodnih kanala i prokopa(naselja Prugovac, Kozarevac, Budančevica i Kloštar Podravski). Program je ostvaren 68,61% u odnosu na plan zbog manjih troškova vezanih za ovaj program.

1.Odvodnja i ispuštanje oborinskih voda—30.872,50 eura

- Održavanje groblja- troškovi vezani za ovaj program su ostvareni 7,83% u odnosu na plan, jer nije bio toliki obujam poslova vezanih uz taj program.

- Održavanje groblja na području Općine Kloštar Podravski—235,00 eura

- Održavanje čistoće javnih površina – troškovi vezani uz ovaj program ostvareni su 80,40% u odnosu na plan te možemo reći da su u okviru planiranog za navedeno razdoblje(naselja Prugovac,Kozarevac,Budančevica i Kloštar Podravski).

1.Odvoz smeća s javnih površina—29.378,37 eura

2.Čišćenje javnih prometnih površina te dijelova cesta koja prolaze kroz naselje—2.783,00 eura

- Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija- troškovi vezani uz ovaj program ostvareni su u iznosu od 56,13% u odnosu na plan. Samo ostvarenje je manje jer nije bilo potrebe za dodatnim troškovima u ovom djelu programa.

1.Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija obavljane su sukladno potrebi u naseljima Budančevica,Prugovac, Kozarevac i Kloštar Podravski.—8.420,00 eura

- Skrb o uhvaćenim psima, uklanjanje i zbrinjavanje uginulih i životinja lutalica – troškovi vezani uz ovaj dio su ostvareni 100% u odnosu na planirano.

1.Skrb o uhvaćenim psima- obavlja veterinarska stanica Koprivnica te šalje račun mjesečno sa pripadajućom specifikacijom.—31.560,18 eura

Ukupno ostvarenje programa održavanja za 2024. godinu u odnosu na plan je 92,00% te je zadovoljavajuće s obzirom na varijabilne troškove vezane za te poslove. Odstupanja po pojedinim aktivnostima događaju se zbog nepredvidivih okolnosti poput vremenskih prilika, poslova aglomeracije i ostalog.

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Koprivničko-križevačke županije.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI

KLASA:363-01/25-01/03

URBROJ:2137-16-01/01-25-01

Kloštar Podravski, 6. ožujka 2025. godine

Općinski načelnik:

Siniša Pavlović